附件

第三轮四川省生态环境保护督察第二项

第2个问题整改任务完成情况表

| 整改任务 | - 四川省第三轮生态环境保护督察第二项整改任务第2个问题：海螺沟景区管理局在贡山国家级风景名胜区、四川贡嘎山国家级自然保护区内，违规新建约700米步道和户外设备站、公共厕所等旅游设施，未办理自然保护地准入、林地占用等手续，侵占生态红线1100平方米。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 海管委。 |
| 整改目标 | - 拆除违规建设设施并恢复林业生产条件。 |
| 整改措施 | - 1.2024年6月，已完成新建700米步道和户外设备站、公共厕所等旅游设施的违法行为立案查处。 - 2.2024年9月，已完成违规新建的700米步道和户外设备站、公共厕所等旅游设施拆除并恢复林业生产条件。 |
| 整改主要工作 及成效 | - 2025年8月，已完成违规建设设施拆除并恢复林业生产条件。 |