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第三轮四川省生态环境保护督察第二项
第3个问题整改任务完成情况表

	整改任务
	四川省第三轮生态环境保护督察第二项整改任务第3个问题：燕子沟镇至燕子沟景区冰窖口改建道路工程超范围施工，侵占贡嘎山国家级自然保护区1.97公顷。

	整改责任单位
	海管委

	整改目标
	取得项目进入自然保护区准入许可。

	整改措施
	1.2024年8月,已完成燕子沟镇至燕子沟景区冰窖口改建道路工程超范围施工，侵占自然保护地的违法行为立案查处。
2.2024年8月，已取得贡山国家级风景名胜区准入手续。
3.2025年12月底前，取得项目进入贡嘎山国家级自然保护区许可。

	整改主要工作
及成效
	2025年7月，已取得项目进入自然保护区准入许可。



